Udbud af

Levering, indtransport, montering og idriftsættelse af 10 stk. kipgryder

på

Region Hvidovre Hospital

Udbudsbetingelser

REGH 15008343

Indholdsfortegnelse

1.	Bilag	1

2.	Ordregiver	2

3.	Generelt	2

3.1	Tilbuddets udformning	2

3.2	Tro og love erklæring	2

3.3	Afgivelse af tilbud	2

3.4	Spørgsmål	3

4.	Frister	3

4.1	Tilbudsfrist	3

4.2	Tilbuddets gyldighed	3

4.3	Ordreafgivelse	3

4.4	Ibrugtagning og drift	4

5.	Udbuddets art og omfang	4

6.	Kravspecifikationer	4

7.	Aftalens karakter og omfang	4

8.	Tildelingskriterier (tilbudsvurdering)	5

9.	Pris	5

10.	Fakturering	5

11.	Betalingsbetingelser	5

11.1	Betalingsplan	5

12.	Levering	5

12.1	Intern transportvej og brugssted	5

13.	Aflevering og overtagelse	5

14.	Afhjælpning	5

15.	Generelle betingelser	6

# Bilag

Ordregivers standardbetingelser for Køb og Levering af forbrugsvarer og teknisk udstyr samt for køb og udførsel af tjenesteydelser af februar 2010 – 1. udgave.

Kravspecifikation

Skabelon for Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 27 og artikel 45.

Tegning Centralkøkken 1

Tegning Centralkøkken 2

Tilbudsliste

# Ordregiver

Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre |

v/ Region Hovedstaden

Koncern Indkøb

Blok C, 1 sal.

Kongens Vænge 2

DK-3400 Hillerød

Kontaktperson: Strategisk Indkøbskonsulent Tom Knøfler.

+45 4820 5524 (direkte telefon)

Tom.knoefler@regionh.dk (direkte e-mail)

# Generelt

## Tilbuddets udformning

Alle ønskede oplysninger skal fremgå af tilbuddet, idet tilbuddet bedes afgivet i nøje overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og kravspecifikation.

Tilbud bedes vedlagt tekniske specifikationer, datablade og tegninger der udtømmende dokumenterer det tilbudte udstyr og på behørig vis godtgør alle punkter i kravspecifikationen, samt muliggør ordregivers vurdering af tilbuddet i henhold til de anførte tildelingskriterier jf. punkt 8.

## Tro og love erklæring

Tilbudsgiver skal senest samtidig med afgivelse af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love vedr. udbudsdirektivets artikel 45. Hertil kan Bilag 3 benyttes.

## Afgivelse af tilbud

Tilbud bedes afgivet pr. e-mail til Ordregivers kontaktperson jf. punkt 2. Tilbuddet bedes mærket med det respektive udbudsnummer som angivet på forsiden af udbudsbetingelserne. Det kan oplyses at ordregivers it-struktur kun kan modtage filer op til 50 MB ad gangen, alternativt kan tilbudsgiver enten komprimere filerne eller opdele forsendelsen i flere e-mails.

Tilbud bedes fremsendt i et alment tilgængeligt elektronisk format såsom PDF, Excel eller Word (RTF). Tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikation bedes returneret i samme format som det foreligger i udbudsmaterialet.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker kvittering for modtagelse skal det fremgå af fremsendte e-mail.

## Spørgsmål

Ordregiver opfordrer Tilbudsgiver til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet under spørgefristen, såfremt der er forhold og krav, der efter Tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller som synes beskrevet på ufuldstændig vis.

Eventuelle spørgsmål bedes fremsendt skriftligt pr. e-mail til Ordregivers kontaktperson jf. punkt 2 så tidligt som muligt og senest Tirsdag d. 11 Juni 2015. Spørgsmålene vil blive besvaret senest Tirsdag d. 18 Juni 2015. Spørgsmål, der stilles efter nævnte spørgefrist, vil ikke blive besvaret.

Spørgsmål og svar uploades i anonymiseret form til www.regionsudbud.dk eller vil alternativt tilgå samtlige tilbudsgivere pr. e-mail. Spørgsmål og svar indgår herefter som en del af udbudsmaterialet.

# Frister

## Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest Torsdag d. 25 Juni 2015 kl. 14:00.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indlede forhandlinger med de (op til) tre tilbudsgivere som har afgivet det økonomisk mest, næstmest og tredjemest fordelagtige tilbud. I så fald vil proceduren herfor grundlæggende sikre ligebehandling og gennemsigtighed:

- i forbindelse med forhandlingerne foretager Ordregiver ikke væsentlige ændringer af leverancens karakter og omfang.

- Ordregiver videregiver ikke oplysninger om de respektive tilbud til de øvrige tilbudsgivere.

- forhandlingerne kan både omfatte alle aspekter af tilbuddet, herunder men ikke begrænset til, pris samt kvalitet og funktionalitet.

- forhandlingerne kan foregå mundtligt men Ordregiver kræver at Tilbudsgiver på opfordring bekræfter disse med et justeret skriftligt tilbud.

- De justerede tilbud evalueres jf. punkt 8.

## Tilbuddets gyldighed

Tilbudsgiver skal vedstå tilbuddet minimum 90 dage fra tilbudsafgivelse.

## Ordreafgivelse

Ordregiver forventer, at kunne afgive ordre senest uge 28 2015.

Ordre vil blive afgivet direkte fra den rekvirerende virksomhed jf. punkt 2. på de anførte vilkår i Ordregivers udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

## Ibrugtagning og drift

Ordregiver ønsker renoveringen gennemført og afleveret inden udgangen af uge 30 i 2015.

# Udbuddets art og omfang

Arbejdet omfatter alle de viste og beskrevne arbejder jf. Bilag 2 Kravspecifikation hvoraf særligt kan nævnes:

- Demontering og tilbagekøb af eksisterende kipgryder

- Demontering og bortskaffelse af alle tilhørende installationer til de nuværende kipgryder

- Levering, indtransport, montering og idriftsættelse af tilbudte kipgryder

- Undervisning og driftsinstruktion af køkkenpersonale og teknikkere på lokationen.

Arbejdet omfatter alle nødvendige biydelser for en fuldstændig færdiggørelse af installationerne.

Efter demontering af eksisterende ledninger bortskaffes de demonterede materialer, og de berørte områder rengøres.

# Kravspecifikationer

Der henvises til:

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 4 Tegning Centralkøkken 1

Bilag 5 Tegning Centralkøkken 2

# Aftalens karakter og omfang

Ordregiver agter at indgå aftale med den tilbudsgiver der samlet set har afgivet det mest fordelagtige tilbud jf. de i punkt 8 anførte tildelingskriterier.

Den udbudte aftale omfatter nedenstående ydelser:

Eventuel etablering og reetablering af adgangsveje.

Eventuelle føringsveje samt fremføring af tekniske installationer fra teknikrum.

Levering og indtransport på det angivne brugssted DDP (INCOTERMS 2010).

Modtagekontrol (iht. gældende dansk lovgivning).

Montage / tilslutning.

Afprøvning og test.

Dansk brugsvejledning og teknisk dokumentation, herunder servicemanual mv.

Fuld dokumentation af leverancen, herunder kvalitetssikring af installation mv.

Instruktion af Ordregivers tekniske personale i daglig drift- og vedligehold af udstyret.

Instruktion af Ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret.

Afleveringsforretning.

2 års afhjælpningsperiode jf. punkt 14.

# Tildelingskriterier (tilbudsvurdering)

Kontrakten vil blive tildelt iht. økonomisk mest fordelagtigt tilbud for ordregiver, vurderet på nedenstående tildelingskriterier:

- Pris

  - pris vurderes på basis af mængder og tilbudspriser i Bilag 6 Tilbudsliste

- Kvalitet og Funktionalitet

  - Kvalitet og funktionalitet - vurderet på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikation Bilag 2 samt eventuel besigtigelse.

# Pris

Alle priser skal afgives i danske kroner ekskl. moms.

Den tilbudte pris skal være fast i vedståelsesperioden.

# Fakturering

Faktura skal fremsendes elektronisk til det i ordren anførte EAN-lokationsnummer.

# Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter modtagelse af fyldestgørende faktura.

## Betalingsplan

Faktura på 100 % af kontraktsummen kan fremsendes ved godkendt afleveringsforretning.

# Levering

Levering skal ske efter anvisning af ordregivers teknisk ansvarlige kontaktperson på Ordregivers adresse jf. punkt 2.

## Intern transportvej og brugssted

Den interne transportvej til brugsstedet på hospitalet kan anvises af ordregivers teknisk ansvarlige kontaktperson og det er tilbudsgivers ansvar at undersøge om de anviste adgangsforhold og installationsforhold er tilstrækkelige inden tilbudsafgivelse.

# Aflevering og overtagelse

Aflevering og overtagelse af leverancen sker når udstyret er opstillet, installeret og afprøvet på det korrekte brugssted og ordregivers teknisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen har kvitteret skriftligt herfor jf. procedure for afleveringsforretning i Ordregivers standardbetingelser bilag 1.

# Afhjælpning

Afhjælpningsperioden er fastsat til 24 måneder, regnet fra godkendt afleveringsforretning.

# Generelle betingelser

- Udover de i nærværende skrivelse anførte betingelser gælder:

- Ordregivers ”Standardbetingelser” – bilag 1. I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende udbudsbetingelser forrang.

- Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser vil disse ikke blive betragtet som en del af tilbuddet og vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddet eller i aftalegrundlaget.

- Hvis udbuddet indbringes for Klagenævnet for Udbud eller for domstolene, og købers beslutning om at tildele sælger aftalen annulleres, eller køber pålægges at bringe aftalen til ophør, er køber berettiget til at opsige aftalen med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af sælgers positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse).